Plan de Migración de Monolítico a Microservicios

Descripción breve

El plan de migración de EcoMarket SPA detalla el proceso de transición de un sistema monolítico a una arquitectura de microservicios.

Fase 1: Evaluación y Planificación → Se definen objetivos, se audita el sistema actual y se eligen tecnologías clave. Además, se capacita al equipo en microservicios y DevOps.

Fase 2: Diseño de Arquitectura → Se identifican los dominios del negocio, se establecen APIs, bases de datos independientes y herramientas de orquestación como Kubernetes.

Fase 3: Migración Gradual → Se migra progresivamente cada funcionalidad, asegurando integración y comunicación eficiente con herramientas como Kafka y API Gateway.

Fase 4: Monitoreo y Seguridad → Se implementan sistemas de observabilidad (Prometheus, Grafana), pruebas y autenticación robusta.

Fase 5: Optimización y Escalabilidad → Se mejora el rendimiento con escalabilidad en la nube y optimización continua del código.

Fase 6: Retiro del Monolito → Se desmantela el sistema antiguo y se establecen estrategias de mantenimiento y actualizaciones.

El plan garantiza una migración estructurada, minimizando riesgos y asegurando un mejor rendimiento y escalabilidad para el crecimiento de EcoMarket SPA.

### Plan de Migración de Monolítico a Microservicios

Fase 1: Evaluación Inicial y Planificación

1.1. Definición de Objetivos

- Optimizar el rendimiento del sistema y la disponibilidad.

- Mejorar la escalabilidad para soportar el crecimiento de la empresa.

- Facilitar la integración de nuevas funcionalidades sin afectar el sistema completo.

1.2. Auditoría del Sistema Monolítico

- Análisis del código base y arquitectura actual.

- Identificación de cuellos de botella en rendimiento y disponibilidad.

- Evaluación de la infraestructura y dependencias tecnológicas.

1.3. Selección de Tecnología y Herramientas

- Lenguajes de programación y frameworks adecuados.

- Contenedores (Docker, Kubernetes) para despliegue.

- API Gateway y herramientas de comunicación entre microservicios.

1.4. Capacitación y Cultura

- Formación del equipo en arquitectura de microservicios.

- Definición de buenas prácticas y estándares de desarrollo.

- Cultura DevOps para integración y despliegue continuo.

Fase 2: Diseño de la Arquitectura de Microservicios

2.1. Identificación de Dominios

- Ventas, inventario, usuarios, logística, pagos y reportes.

2.2. Definición de Interfaces y API

- Diseño de API REST/GraphQL para la comunicación entre servicios.

- Documentación con herramientas como Swagger.

2.3. Base de Datos por Servicio

- Definición de bases de datos independientes por dominio.

- Estrategia de sincronización y replicación de datos.

2.4. Orquestación y Gestión de Servicios

- Implementación de herramientas de gestión como Kubernetes.

- Uso de Service Mesh para la comunicación interna.

Fase 3: Migración Paso a Paso

3.1. Estrategia de Migración

- Migración gradual de funcionalidades críticas.

3.2. Migración de Funcionalidades

- Desarrollo de microservicios independientes para cada dominio.

- Pruebas de compatibilidad y rendimiento.

3.3. Integración y Comunicación

- Implementación de colas de mensajes (Kafka, RabbitMQ).

- Uso de API Gateway para gestionar accesos.

Fase 4: Gestión, Monitorización y Pruebas

4.1. Monitoreo y Observabilidad

- Implementación de herramientas como Prometheus y Grafana.

4.2. Testing

- Pruebas unitarias, de integración y carga.

4.3. Seguridad

- Implementación de autenticación y autorización robusta.

Fase 5: Optimización y Escalabilidad

5.1. Escalabilidad Horizontal

- Despliegue en la nube con balanceo de carga.

5.2. Refactorización y Mejora Continua

- Monitoreo de desempeño y optimización constante.

Fase 6: Retiro del Monolito

6.1. Desmantelar el Monolito

- Apagado progresivo del sistema antiguo.

6.2. Despliegue y Mantenimiento

- Estrategia de mantenimiento y actualizaciones.

Consideraciones Finales

- Evaluación post-migración y plan de soporte.